Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Agjencia  Për Menaxhimin e  Komplekseve  Memoriale të Kosovës

Agencija za Upravljanje Memorijalnih Kompleksa Kosova

Agency  for the Management  of Memorial Complexes  of Kosovo

____________________________________________________________________

| dATË/A: REFERENC-Ë:. PËR/ZA/TO:; Vjosa Osmani, Kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës. CC:; Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Mjedis të Kuvendit të Republikës së Kosovës. PËRMES/PREKO/THROUGH:. NGA/OD/FROM:; Bislim Zogaj / Drejtor i AMKMK-së. TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:; Raporti Vjetor i Performancës për vitin 2020. |  |
| --- | --- |

E nderuara znj. Kryetare e Kuvendit të  Republikës së Kosovës,

Përmes kësaj shkrese, ju dërgojmë Raportin Vjetor të  Performancës së AMKMK-së për vitin 2020.

Bashkëngjitur me këtë  Raport Vjetor do të keni:

- Raportin Financiar të AMKMK-së  për vitin 2020.

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Agjencia  Për Menaxhimin e  Komplekseve  Memoriale të Kosovës

Agencija za Upravljanje Memorijalnih Kompleksa Kosova

Agency  for the Management  of Memorial Complexes  of Kosovo

____________________________________________________________________

Raporti  Vjetor  i  Performancës së AMKMK-së për vitin 2020

Përmbajtja

1.	Përmbledhje Ekzekutive	3

2.	Korniza Ligjore	5

3.	Fushëveprimi i Agjencisë	6

4.	Organizimi i Agjencisë	7

5.	Aktivitetet për Periudhën Raportuese	11

6.	Pjesa e fundit e raportit- rekomandimet / sfidat e Institucionit ( Rritja e stafit, ndryshimi i Ligjit)	24

7.	Raporti Financiar	27

9. Shtojcat	29

# Përmbledhje Ekzekutive

Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës (AMKMK), është institucion i pavarur që merret me planifikimin, projektimin, ndërtimin dhe menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës. Kjo Agjenci është themeluar në vitin 2013, pas hyrjes në fuqi të Ligjit Nr.04/L-146 të AMKMK-së dhe pas publikimit në Gazetën Zyrtare GZK/Nr.9/ më datë 26.04.2013.

Agjencia për punën e vet i raporton një herë në vit komisionit  parlamentar  për  Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Mjedis të Kuvendit të Republikës së Kosovës (KBPZHRIM). Rrjedhimisht, AMKMK do të paraqesë Raportin Vjetor përkitazi me të gjitha aktivitetet lidhur me zbatimin e Ligjit të AMKMK-së.

Prandaj, në këtë raport vjetor do të paraqiten arritjet e agjencisë për vitin 2020 si dhe objektivat dhe sfidat për vitin 2021.

Arritjet e AMKMK-së për vitin 2020 janë: realizimi i projekteve sipas Ligjit të Buxhetit të vitit 2020, ekzekutimi i planit të prokurimit, zbatimi i planit të personelit dhe përmbushja e kornizës ligjore.

Në krahasim me vitet e kaluara ka pasur një rritje simbolike të buxhetit, mirëpo situata e krijuar nga pandemia dhe Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike ka ndikuar në ulje të buxhetit.

Ndërkaq, objektivat e parashikuara nga agjencia për vitin 2021 janë:

- Realizimi i buxhetit sipas Ligjit të Buxhetit për vitin 2021;

- Zbatimi i planit të personelit;

- Planifikimi, hartimi dhe menaxhimi i Komplekseve dhe Memorialëve;

- Zbatimi i planit të prokurimit;

- Zgjerimi i rrjetit të mirëmbajtjes së Komplekseve Memoriale;

- Hartimi i projekt strategjisë dhe planit të veprimit të AMKMK-së;

- Realizimi i shpronësimit të pronave ku gjenden Komplekset Memoriale, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Transfereve dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe të Ambientit në përputhje me legjislacionin në fuqi;

Kurse sfidat kryesore për vitin 2021 do të jenë:

- Rritja e Buxhetit të AMKMK-së;

- Mungesa e Buxhetit për mirëmbajtjen e Komplekseve dhe Memorialeve;

- Rritja e stafit profesional;

- Bashkëpunimi ndërinstitucional;

- Zgjidhja e çështjes pronësore juridike e pronave në Komplekse dhe Memoriale;

# Korniza Ligjore

Baza ekzistuese ligjore që e rregullon  fushëveprimtarinë e Agjencisë është Ligji Nr.04/L-146 për AMKMK-në (GZK) Nr.9/ datë 26.04.2013 që deri më tani nuk ka pasur ndonjë ndryshim, plotësim dhe as vështirësi në zbatim, si dhe Ligji Nr.06/L-059 për Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz, Skenderaj.

Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës funksionon në bazë të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë.

Agjencia ka nxjerrë Rregulloren e Brendshme Nr.01/2019 për Sistematizimin e vendeve të punës në AMKMK.

Në këtë Agjenci janë nxjerrë Aktet nënligjore në pajtim me Ligjin Nr.04/-146 të AMKMK-së:

- Udhëzimi Administrativ Nr.01/2014 për Stemën e Agjencisë së AMKMK-së;

- Rregullorja Nr.05/2016 për punët në Teren dhe punët Shtesë;

- Rregullorja Nr.06/2017 për Krijimin e të Hyrave;

- Rregullore Nr.01/2020 për caktimin e shpenzimeve të telefonave mobil dhe fiks të AMKMK-së;

Aktet nënligjore në pajtim me Ligjin Nr.06/L-059 për Kompleksin Memorial “Adem  
   Jashari” në Prekaz:

# Fushëveprimi i Agjencisë

Agjencia është organ i pavarur për projektimin, ndërtimin, administrimin dhe menaxhimin e Komplekseve Memoriale.

Agjencia e ka stemën e cila përkufizohet me akt nënligjor.

###### Kompetencat e Agjencisë:

Agjencia është përgjegjëse për:

- Projektimin,  ndërtimin,  administrimin  dhe  menaxhimin  e  Komplekseve  Memoriale,  në përputhje me legjislacionin në fuqi, standardet vendore dhe ndërkombëtare;

- Përcaktimi i programeve kërkimore - shkencore, aktivitete dhe manifestime të ndryshme, që kanë të bëjnë me zonat dhe historinë e tyre;

- Bashkëpunimin  me  institucionet  qeveritare  dhe  organizatat  e  dala  nga  lufta  e  UÇK-së, Komunat përkatëse, Agjencitë turistike për projektet që kanë të bëjnë me këto zona dhe OJQ-të.

- Krijimin e Web-Faqes  dhe mirëmbajtjen e linçeve  të veçanta për Komplekse Memoriale si dhe publikimin e revistës vjetore;

- Inicimin e procedurës për shpalljen e Zonave me interes të veçantë dhe përgatitjen e propozim vendimit për miratim në Kuvend;

- Hartimin e  planeve  hapësinore, urbane dhe rregulluese të Zonave me interes të  veçantë që kanë të bëjnë me Komplekset Memoriale;

- Hartimim e planeve për Menaxhimin e  Komplekseve Memoriale;

- Propozon shpalljen e zonave me interes të veçantë kombëtar dhe me karakter historik.

  - Vizioni i AMKMK-së: është realizimi i kompetencave sipas ligjit në fuqi, ndërtimi, mbrojtja, konservimi, restaurimi, mirëmbajtja dhe promovimi i Komplekseve dhe Memorialeve të cilat përfaqësojnë të kaluarën e lavdishme të historisë së Kosovës.

    - Misioni i AMKMK-së:  Misioni i AMKMK-së është rritja e buxhetit në vitet në vazhdim, ndërtimi i komplekseve dhe memorialeve, zgjerimi i rrjetit të mirëmbajtjes së komplekseve memoriale, rritja e stafit (sipas rregullores 01/2019 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës).

# Organizimi i Agjencisë

Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës në strukturën organizative nuk ka Bord për shkak se nuk është  paraparë  sipas Ligjit Nr.04/L-146 të AMKMK-së.

Organi më i lartë ekzekutiv në agjenci është Drejtori. Pra Agjencia udhëhiqet nga Drejtori i Agjencisë i cili është përgjegjës për: Administrimin dhe Menaxhimin e Agjencisë, Organizimin dhe Punësimin e personelit, nxjerrjen e udhëzimeve administrative dhe marrjen e vendimeve për çështjet që u përkasin funksioneve të Agjencisë. Po ashtu, bën Menaxhimin efektiv të resurseve që i janë besuar Agjencisë, Menaxhimin e Buxhetit të Agjencisë dhe mënyrën e shpenzimit të tij, përfaqësimin e Agjencisë brenda dhe jashtë vendit, lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet tjera vendore dhe ndërkombëtare në pajtim me ligjet në fuqi si dhe angazhimin e ekspertëve jashtë Agjencisë.

Ndërkaq, AMKMK sipas organogramit ka dy Departamente:

- Departamentin për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme i cili në përbërje të vet ka këto divizione: Divizionin për Buxhet dhe Financa, Divizionin Ligjor, Divizionin për  Teknologji informative, GIS dhe Shërbime të Logjistikës, dhe

- Departamentin për Planifikim, Projekte dhe Menaxhim, i cili ka në përbërjen e vetë këto divizione: Divizioni për Planifikim dhe Projekte të Komplekseve dhe Divizioni për Menaxhim të Projekteve. Ky departament ende nuk është fuksionalizuar në tërësi për shkak të mungesës së stafit.

Nëpunësit e Agjencisë kanë statusin e Shërbyesve Civil.

###### 4.1. Organogrami i AMKMK-së

AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE

MEMORIALE TË KOSOVËS

Zyra e

Drejtorit të Agjencisë

Auditori i Brendshëm

Certifikuesi

Divizioni i Prokurimit

Departamenti  për  Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Divizioni për Burime Njerëzore

Personeli Mbështetës Administrativ

Departamenti për Planifikim, Projekte dhe Menaxhim të Komplekseve Memoriale

Departamenti për Financa dhe Shërbime Përgjithshme

Divizioni për Buxhet dhe Financa

Divizioni i Burimeve Njerëzore

dhe Zyrtari

për Komunikim Publik

Divizioni  Ligjor

Divizioni për Planifikim dhe Projekte të Komplekseve Memoriale

Divizioni për Menaxhim të Komplekseve Memoriale

Divizioni për Buxhet dhe Financa

Divizioni Ligjor

Divizioni për Teknologji Informative, GIS dhe Shërbime të Logjistikës

###### 4.2. Numri i të Punësuarve në AMKMK - 2020

Në AMKMK janë të punësuar njëzet e një  (21) nëpunës në këto kategori funksionale:

Tabela 1.Kategoria e të Punësuarve

| Nr. | Kategoritë funksionale | Numri i të punësuarve |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kategoria e lartë drejtuese | 1 |
| 2. | Kategoria e mesme drejtuese | 1 |
| 3. | Kategoria e ulët drejtuese | 6 |
| 4. | Kategoria profesionale | 13 |

4.2.1. Nevojat për punëtor të rinjë në AMKMK për vitin 2021

Në Agjencinë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës, nevojat për punëtor të  rinjë janë të domosdoshme ku sipas Ligjit për Agjencinë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale, Ligji Nr. 04/L-146, AMKMK-ja duhet të ketë 52 punëtor.

Për vitin 2020 kemi kërkuar të punësojmë staf të ri, mirëpo nuk na është aprovuar. Po ashtu kemi kërkuar edhe për vitin 2021, por përseri nuk na është aprovuar kjo kërkesë.

###### 4.3. Asetet që ka në disponim AMKMK

Asetet janë të regjistruara në sistemin SIMFK të Departamentit të Thesarit, sipas Rregullores MF - Nr. 02/2013 – Për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare në Organizatat Buxhetore.

Tabela 2. Asetet e AMKMK-së

| Klasifikimi i pasurive | Vlera (€) |
| --- | --- |
| Pajisjet | 40,765.33 |
| Automjetet | 13,326.68 |
| Investimet në ndërtimin e Komplekseve Memoriale | 12,312,390.85 |
| Gjithsejt | 12,366,482.86 |

AMKMK-ja sipas ligjit obligohet të Menaxhojë me të gjitha asetet e veta në Komplekset Memoriale të Kosovës, përkatësisht investimet kapitale të bëra në këto Memoriale.

Këtij raporti i janë bashkangjitur asetet në detaje si shtojcë në pikën 9 (Shtojca1).

###### 4.4.  Hapësira për punë

Zyret e AMKMK-së janë te vendosura në ndërtesën e objektit të ish-Gjykatës Themelore, me adresë: Rr. Zenel Salihu pn, 10000 Prishtinë. Me numrin e tanishëm të punëtorëve kemi hapësirë të mjaftueshme. Mirëpo, duke pasë parasysh kërkesat e vazhdueshme të këtij institucioni për punëtorë të rinjë, me rritjen e stafit do të jetë e nevojshme të rritet edhe hapësira fizike.

# Aktivitetet për Periudhën Raportuese

AMKMK gjatë vitit 2020 ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh, si: Ekzekutimi i punimeve në Komplekse dhe Memoriale sipas Ligjit të Agjencisë Nr.04/L-146, Mirëmbajtja e Komplekseve dhe Memorialeve, realizimi i buxhetit sipas ligjit për buxhet të vitit 2020, realizimi i planit të prokurimit, realizimi i planit të personelit.

Duke pasur parasysh përbërjen e Agjencisë, aktivitetet e implementuara për vitin raportues do të ndahen në bazë të departamenteve.

Tabela 3. Krahasimi përgjatë tri viteve të fundit

| Krahasimi përgjatë tri viteve të fundit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Viti 2018 | Viti 2019 | Viti 2020 |
| Buxheti | 5,246,216.00 | 6,933,973.00 | 5,821,956.00 |
| Numri i projekteve | 27 | 50 | 55 |
| Mirëmbajtja | 7 | 16 | 21 |
| Personeli | 12 | 21 | 21 |

*Sqarim: Me Ligjin Nr. 07/L-001 Mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020, për kategorinë e investimeve kapitale kanë qenë të ndara 5,080,000.00€, prej të cilave 1,000,000.00€ kanë qenë të ndara vetëm për Kompleksin Memorial “Adem Jashari“. Por me Ligjin Nr. 07/L-014 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit me Nr.07/L-001 Mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020, ka pasur shkurtim të buxhetit total mbi 45%, ndërsa në projektin e Kompleksit Memorial Adem Jashari, 50% të mjeteve, 500,000.00€.

Për shkak të pandemisë Covid-19 AMKMK ka pasur shkurtim të buxhetit edhe me Vendim të Qeverisë nr. Nr. 01/46 dt. 25.11.2020, në kategorinë ekonomike investime kapitale. Ndërsa me Vendim të Qeverisë Nr. 09/50 dt 21.12.2020, ka pasur ndarje të buxhetit në kategoritë ekonomike mallra e shërbime dhe shpenzime komunale, ndërsa kursime në paga dhe investime kapitale.

Me Vendim të Qeverisë Nr. 01/46 dt. 25.11.2020, AMKMK ka pasur kursime në kategorinë e shpenzimeve kapitale:

- 14645 K.M Masakra e Reçakut: 82,500.00€.

- 13851 K.M Adem Jashari: 500,000.00€.

- 15391 K.M Demë Ahmeti: 100,000.00.

- 15044 Memoriali Meje Gjakovë: 183,200.00€.

- 18688 Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Marevc, Prishtinë: 10,000.00€.

- 18609 Memoriali Masakra e Krushës së Madhe: 25,000.00€

- 18666 Ndërtimi i Lapidarit të Ymer Alushanit, Komoran: 13,600.00€.

- 18678 Ndërtimi i Memorialit Nivokaz, Gjakovë: 63,000.00€.

- 18705 Restaurimi i Lapidarit të dëshmorit Abedin Bujupi: 5,000.00€

- 18692 Rregullimi i rrethojës së varrezave të Dëshmorëve në Ranzë, Shtime: 22,000.00€.

- 18697 Memoriali i Dëshmorëve të betejës së Pollatës: 32,000.00€.

- 18659 Lapidari i dy nxënësve të vrarë në Shtedime: 13,000.00€.

- 18679 Konservimi dhe restaurimi i disa objekteve të luftës së UÇK-së: 17,500.00€.

- 14657 Projekti për intervenime emergjente në Komplekse Memoriale: 95,000.00€.

- 18700 Ndërtimi i Shtatores së Isa Kastratit, Kamenicë: 40,000.00€.

- 18690 Monumenti për Batalionin e I-rë të Brigadës 142: 20,000.00€.

- 18783 Lapidari Hoxhë Avdyl Krasniqi: 24,000.00€.

- 18695 Renovimi i Lapidarit së Dëshmorit Ahmet Pantina: 10,000.00€.

- 18632 K.M Masakra e Krushës së Vogël, Prizren: 50,000.00€.

- 18658 Lapidari i Elfete Humollit, Podujevë: 18,500.00€.

- 18611 Muzeu Kadri Zeka, Kamenicë: 34,500.00€.

- 18663 Lapidari i Dëshmorëve Hajdin Haliti dhe Sami Pllakolli: 10,000.00€.

- 18687 Bunkeri i Gjon Serreqit, Kamenicë: 29,700.00€.

- 18694 Rregullimi i parkut përreth varrezave në Dyz: 10,000.00€.

- 18689 Rekonstruimi i Lapidarit në Hereq, Gjakovë: 26,773.00€.

- 14362 Vazhdimi i punimeve në K.M Beteja e Koshares: 160,271.00€.

- 15808 Ngritja e Shtatores së Anton Çettës: 5,000.00€.

- 18277 Memoriali i Martirëve Studime, Vushtrri: 2,000.00€.

- 14653 K.M Shtabi i varrezave të Dëshmorëve të UÇK-së, Shqiponje, 
      Gjakovë: 75,000.00€.

Me Vendim të Qeverisë Nr. 09/50 dt 21.12.2020, AMKMK ka pasur kursime dhe ndarje të buxhetit.

Kursimet:

Pagat: 15,052.48€.
        1.       18147 Lapidari i Masakrës së Burgut të Dubravës: 30,108.00€.

Ndarjet:

- Shpenzimet komunale: 9,000.00€.

- Mallra e shërbime: 43,133.50€.

- 14645 K.M Masakra e Reçakut, Reçak: 30,000.00€.

- 14362 Vazhdimi i punimeve në K.M Beteja e Koshares: 20,000.00€.

- 14652 K.M Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së, ZOD Gllogjan: 50,000.00€.

- 14657 Projekti për intervenime emergjente në Komplekse Memoriale:  
      12,000.00€.

- 18611 Muzeu Kadri Zeka, Kamenicë: 10,350.00€.

- 18658 Lapidari i Elfete Humollit, Podujevë: 5,500.00€.

- 18659 Lapidari i dy nxënësve të vrarë në Shtedim Podujevë: 6,500.00€.

- 18663 Lapidari i Dëshmorëve Hajdin Haliti dhe Sami Plakolli: 5,000.00€.

- 18666 Ndërttimi i Lapidarit Ymer Alushani, Komoran: 6,800.00€.

- 18678 Ndërtimi i Memorialit Nivokaz, Gjakovë: 21,500.00€.

- 18679 Konservimi dhe restaurimi i disa objekteve të luftës së UÇK-së: 
      8,750.00€.

- 18687 Bunkeri i Gjon Serreqit, Kamenicë: 5,000.00.

- 18688 Rregullimi i varrezave të Dëshmorëve në Marevc, Prishtinë: 5,000.00€.

- 18689 Rekonstruimi i Lapidarit në Hereq, Gjakovë: 18,780.50.

- 18692 Rregullimi i rrethojës së varrezave të Dëshmorëve në Ranzë, Shtime: 
      5,000.00€.

- 18694 Rregullimi i parkut përreth varrezave të Martirëve në Dyz: 5,000.00€.

- 18697 Memoriali i Dëshmorëve të Betejës së Pollatës, Podujevë: 16,000.00€.

- 18705 Restaurimi Lapidarit të Dëshmorit Abedin Bujupi, Drenas: 2,500.00€.

- 18783 Lapidari për Hoxhë Avdyl Krasniqi, Vojnik: 4,700.00€.

- 18299 Ndërtimi i murit rrethues i shtëpisë ku është kryer masakra në Poklek të Vjetër: 11,954.63€.

- 18671 Ndërtimi i Memorialit në Orobërdë, Istog: 1,550.00€.

- 18296 Rregullimi i varrezave të Dëshmorëve të UÇK-së, Viti: 600.00€

- 18673 Ndërtimi i Lapidarit të Dëshmorëve në Korroticë të Epërme: 902.50€..

- 18669 Lapidari në Zahaq, Pejë: 1,460.00€.

- 18609 Memoriali “Masakra e Krushës së Madhe, Rahovec: 5,000.00€.

###### Aktivitetet kryesore të ekzekutuara gjatë vitit 2020 janë këto:

    - Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

- Ekzekutimi i buxhetit për vitin 2020,  92% e buxhetit është shpenzuar;

- Planifikimi buxhetor për vitin 2021 sipas Qarkoreve Buxhetore të MFT;

- Marrëveshje bashkëpunimi me organe të ndryshme komunale, qendrore, organizata të dala nga lufta dhe OJQ;

- Realizimi i shërbimeve të logjistikës;

- Mirëmbajtja dhe administrim i sistemit informativ të Agjencisë (Interneti, telefoni, Web Faqja, Fan page);

- Mbështetja teknike për nevojat e stafit të Agjencisë;

- Shërbimet e IT për nevojat e Agjencisë;

- Menaxhimi i nevojave të transportit të Agjencisë;

- Realizimi i projektit të GIS-it për të dhënat e Komplekseve, Memorialeve, Lapidarëve, Varrezave të Dëshmorëve dhe Martirëve, Shtatoreve në tërë territorin e Republikes së Kosovës.

    - Departamenti për Planifikim, Projekte dhe Menaxhim

- Hartimi dhe projektimi i projekteve;

- Menaxhimi i projekteve kapitale dhe atyre të mirëmbajtjes;

- Mbikqyrja në terren  e projekteve;

- Analizimi dhe vlerësimi i projekteve të ndryshme;

- Pranimi teknik i punimeve;

Projektet që janë menxhuar në vitin 2020 janë :

  - Kompleksi Memorial “Adem Jashari” - Prekaz, Skenderaj (mirëmbajtja);

  - Kompleksi Memorial “Beteja e Koshares” - Koshare, Gjakovë (vazhdimi i punimeve të fazës - IV);

  - Kompleksi Memorial “ZIV Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së Kleçkë dhe Divjakë- Malet e Berishës (Ekzekutim të restaurimit dhe konservimit - faza e –II dhe mirëmbajtja)

  - Kompleksi Memorial “Varrezat e Dëshmorëve të UÇK-së - Marinë, Skenderaj (mirëmbajtja);

  - Kompleksi Memorial “Varrezat e Dëshmorëve të UÇK-së, Penuhë- Podujevë (mirëmbajtja);

  - Ndërtimi i Kompleksit Memorial “Masakra e Raçakut”,  Raçak- Shtime (faza e III-të dhe mirëmbajtja);

  - Kompleksi Memorial “Kulla e Zahir Pajazitit” Orllan - Podujevë (mirëmbajtja);

  - Kompleksi Memorial “Dëshmorët e Kombit” Vrellë - Istog (mirëmbajtja);

  - Memoriali “Masakra e familjes Ahmeti” - Likoshan, Drenas (mirëmbajtja);

  - Kompleksi Memorial “27 Prilli” – Meje, Gjakovë (ekzekutimi i punimeve faza e 
    III-të dhe mirëmbajtja);

  - Kompleksi Memorial “Demë Ahmeti”, Podujevë (procedurat e shpronësimit);

  - Mirëmbajtja e Kompleksit Memorial “Baza e Parë e UÇK-së” - Ladovc, Podujevë (mirëmbajtja);

  - Ndërtimi i Kompleksit Memorial “Shtabi i Përgjithshëm i ZOD-it” Gllogjan- Deçan (ekzekutimi i punimeve faza e I-ë dhe II-të ).

  - Memoriali “Dëshmorët e UÇK-së” - Shqiponjë ( ish Jabllanica), Gjakovë (vazhdim i punimeve);

  - Memorialet “Masakra e Izbicës, Rezallës, Likovcit dhe Likoshanit”, Skenderaj  dhe Drenas (mirëmbajtja);

  - Shtabi dhe Varrezat e Dëshmorëve në Kosterc - Skenderaj (shpronësimi dhe vazhdimi i fazës së II-të);

  - Memoriali i Martirëve - Dyz, Podujevë (vazhdim i fazës së dytë dhe mirëmbajtje);

  - Memoriali i Dëshmorëve – Kaqanoll, Podujevë (mirëmbajtje);

  - Lapidari i Masakrës së Burgut të Dubravës – Istog (vazhdim i ekzekutimit të punimeve);

  - Lapidari i Dëshmorëve, Korroticë e Epërme – Drenas (ekzekutim i punimeve);\

  - Lapidari “Zahir Pajaziti” –Pestovë,Vushtrri (mirëmbajtje);

  - Memoriali i Martirëve - Studime, Vushtrri (ekzektuim i punimeve);

  - Varrezat e Dëshmorëve të UÇK-së dhe Derdhja në Bronz i Busteve të Gursel e Bajram Sylejmanit –Sadovinë, Viti (ekzekutimi i Fazës së -II- të);

  - Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorëve - Orobërd, Istog (ekzekutim i punimeve);

  - Konservimi i Shtëpisë ku është kryer masakra - Poklek të Vjetër, Drenas (ekzekutim i punimeve faza -I- dhe -II-);

  - Projekti për Intervenime Emergjente në Komplekse Memoriale, Varreza të Dëshmorëve dhe Martirëve, Lapidare;

  - Kompleksi i Varrezave “Masakra e Krushës së Madhe” (ekzekutim i punimeve- bashkëfinancim me KK. Rahovec);

  - Masakra e Krushës së Vogël - Prizren (bashkëpunim me KK. Prizrenit);

  - Bunkeri i Gjon Sereqit - Shipashnicë, Kamenicë (ekzekutim i punimeve);

  - Ndërtimi i Lapidarit të “Tre Dëshmorëve” - Nekoc, Drenas (bashkëpunim me KK. Drenasit);

  - Renovimi i Lapidarëve dhe Varrezave në Komunën e Suharekës (ekzekutim i punimeve- bashkëpunim më KK. Suharekë);

  - Konservimi dhe Restaurimi i disa Objekteve të Luftës së UÇK- së dhe objektet ku janë kryer masakrat (projektim);

  - Lapidari i “Elfete Humollit” - Podujevë (ekzekutim i punimeve);

  - Rregullimi i shtatores së Isa Kastratit dhe renovimi i Lapidarëve - Kamenicë (ekzekutim i punimeve);

  - Rindërtimi i Lapidari të Dëshmorëve në - Hereç, Gjakovë (ekzekutim i punimeve Faza I dhe II);

  - Ndërtimi i Pllakës për Heroin Hoxhë Avdyl Krasniqi në Vojnik- Skenderaj (ekzekutim i punimeve);

  - Renovimi i Kompleksit Memorial në fshatin Marec - Prishtinë (ekzekutim i punimeve);

  - Rregullimi i Memorialit të Marirëve në Rancë - Shtime (ekzekutim i punimeve);

  - Ndërtimi i Memorialit të Dëshmorëve në Nivokaz - Gjakovë dhe Ndërtimi i Lapidarëve të Dëshmorit Abedin Bujupi e Ymer Alushani në Drenas (ekzekutim i punimeve);

  - Muzeu “Kadri Zeka” - Kamenicë (ekzekutim i punimeve);

  - Lapidari i Dy Nxënësve të Vrarë - Shtedim, Podujevë(ekzekutim i punimeve);

  - Lapidari i Dëshmorëve Hajdin Haliti e Sami Plakolli - Orllan, Podujevë (ekzekutim i punimeve);

  - Bunkeri i Gjon Serreqit - Shipashnicë, Kamenicë (ekzekutim i punimeve);

  - Memoriali i Betejës së Pollatës - Podujevë (ekzekutim i punimeve);

  - Lapidari i Dëshmorëve dhe Martirëve në Zahaq- Pejë;

  - Memoriali i Dëshmorëve të UÇK-së - Gramaçel, Deçan (ekzekutim i punimeve);

  - Memoriali i Dëshmorëve të UÇK-së - Carrabreg i Epërm, Deçan (ekzekutim i punimeve);

  - Memoriali “Masakra në Kamenicë” - Istog (ekzekutim i punimeve);

  - Shtatorja e Dr. Hafir Shalës - Drenas (ekzekutim i punimeve);

  - Rregullimi i Lapidarit në Kaliqan - Istog (ekzekutim i punimeve);

    - Divizoni i Prokurimit:

- Ekzekutimi i planit të prokurimit për vitin 2020;

- Planifikimi i prokurimit për vitin 2021.

Procedurat e prokurimit që janë zhvilluar për vitin 2020

AMKMK gjatë periudhës së vitit 2020 ka zhvilluar një sërë të aktiviteteve, këto janë:

- Procedurat për furnizim;

- Procedurat për shërbime;

- Procedurat për punë;

- Procedurat e projektimit.

      - Procedurat për furnizim

- Furnizim me pajisje të teknologjisë informative-AMKMK;

- Furnizimi dhe Montimi i Derës së Hyrjes të Memorialit të Dëshmorëve të UÇK- së Gramaçel”- Deçan;

- Furnizim me material shpenzues (kimika, fletore, kalendar, artikujt të jenë me llogo të AMKMK-së) për nevojat e AMKMK-së.

      - Procedurat për shërbime

- Ridizajnimi i Web – faqes së AMKMK- së;

- Mirëmbajtja e K M “Baza e Parë e UÇK–së” LLadovc – Podujevë dhe Memoriali i Tre Dëshmorëve në Pestovë – Vushtrri;

- Instalimi i sistemit të GIS-it;

- Ruajtja dhe Mirëmbajtja e K M “Adem Jashari” - Prekaz, Skenderaj;

- Ofrimi i një Kompanie Profesionale për Hartimin e Raportit të Pranimit Teknik të Fazës se III-të - KM “Beteja e Koshares” – Koshare;

- Hartimi i Projektit të Konservimit dhe Restaurimit të Objekteve të Luftës së  UÇK - së dhe Objekteve ku Janë Kryer Masakrat;

- Publikimi i Aktiviteteve të AMKMK-së;

- Hartimi i Projekt Strategjisë së AMKMK-së” – (Anuluar);

- Mirëmbajtja e K M “27 Prillit - Meje, Gjakovë;

- Shtimi i Emrave të Pjesëmarrësve në  Lapidarin Përkujtimor ku ka rënë Mujë Krasniqi dhe dyzet (40) Bashkëluftëtarët në Fshatin Gorozhup në Rajonin e Hasit – Komuna e Prizrenit;

- Ofrimi i një Kompanie Profesionale për Hartimin e Raportit të Pranimit Teknik - Ndërtimi i Memorialit të Martirëve – Studime, Vushtrri;

- Sigurimi Fizik për KM. Beteja e Koshares - Koshare.

      - Procedurat për punë:

Gjatë vitit 2020 AMKMK-ja ka zhvilluar një sërë aktivitetesh të cilat kanë rezultuar me ndërtimin e disa Komplekseve Memoriale në tërë territorin e Kosovës të cilat menaxhohen nga AMKMK-ja. Krahasuar me vitet paraprake, është rritur numri i Komplekseve Memoriale që janë ndërtuar dhe që do të ndërtohen në vazhdim (projektet 2 dhe tri vjeçare).

- Restaurimi dhe Konservimi i Shtëpisë ku është kryer Masakra në Poklek të Vjetër-Drenas si dhe Ndërtimi dhe Restaurimi i Shtabit të UÇK-së në Kostërrc-Skenderaj, faza II;

- “Rindërtimi i Lapidarit të Dëshmorëve në Hereq” – Gjakovë;

- Ndërtimi i  Memorialeve Dëshmorët e Kombit Zahaq- Peje, Ndërtimi i Lapidarit të Dëshmorëve në Korroticë të Epërme dhe Memoriali i Dëshmorëve Viti;

- Konservimi dhe Ndërtimi i Kompleksit Memorial - Historik - Shtabi I ZOD-it të UÇK-së dhe Muzeut  në Gllogjan, Faza e -II-;

- “Ndërtimi i Memorialëve,  “Memoriali i Dëshmorëve në Nivokaz, Gjakovë;

- “Ndërtimi i Lapidarëve të Dëshmorit Abedin Bujupi dhe Ymer Alushani – Drenas”;

- “Renovimi i Memorialëve, Memoriali i Dëshmorëve në Vasilevë, Memoriali i Dëshmorëve Karaçica-Gllanasellë dhe Ndërtimi i Memorialit të Martirëve në Çikatovë e Vjetër Faza e –II- Drenas” – (Anuluar);

- “Ndërtimi i Memorialeve,  “Memoriali i Dëshmorëve në Reti-Rahovec dhe Memoriali i Dëshmorëve Dobrushë-Prizren” – (Anuluar);

- Punët Shtesë për projektin “Ndërtimi i Memorialit të dëshmorëve të UÇK-së Gramaqel dhe Carrabreg i Epërm – Deçan”;

- “Ndërtimi i Memorialëve dhe Lapidareve në Rajonin e Llapit;

- “Renovimi i Kompleksit Memorial në Fshatin Marec- Prishtinë”;

- “Ndërtimi i  Pllakës për Heroin Hoxhë Avdyl Krasniqi në Vojnik – Skenderaj;

- “Rregullimi i Memorialit të Martirëve Rancë-Shtime”;

- “Ndërtimi i  Memorialit Bunkeri i Gjon Serreçit në Shipashnicë  dhe Renovimi i  
  Shtëpisë – Muze të Kadri Zeka në Poliçkë –Kamenicë;

- Ekzekutimi i Punëve në Rregullimin e Memorialit në Dyz, Podujevë – faza e III;

- “Rindërtimi i Lapidarit të Dëshmorëve në Hereqë” - Gjakovë, Faza e -II-të;

- Ekzekutimi i Punëve në K M “Masakra e Raçakut”, Raçak- Shtime  faza e -III- të;

- Punët Shtesë në  “Restaurimi dhe Konservimi i Shtëpisë ku është kryer Masakra në Poklek i Vjetër- Drenas”. “Ndërtimin dhe Restaurimin e Shtabit të UÇK-së në Kostërc- Skenderaj”, Faza -II-;

- Renovimi i Varrezave të Dëshmorëve dhe Martirëve në Komunën e Kamenicës;

- Punët Shtesë në Ndërtimin e këtyre Memorialeve, “Dëshmorët e Kombit Zahaq Pejë, Ndërtimi i Lapidarit të Dëshmorëve në Korroticë të Epërme dhe Memoriali i Dëshmorëve- Viti”;

- Ndërtimi i murit rrethues i  shtëpisë ku është kryer masakra në Poklek të Vjetër-Drenas me nr. të prokurimit: AMKMK-20-030-521 (elektronike 253-20-6742-521);

- Punët Shtesë në Ndërtimi i Memorialëve dhe Lapidarëve në Rajonin e Llapit me nr. të prokurimit: AMKMK-20-018-521/5 (elektronike 253-20-8053-535);

- Ekzekutimi i Punëve në Ndërtimin e Monumentit për Batalionin e I-rë të Brigadës 142 të UÇK-së, Gllavotin - Vushtrri– (Anuluar);

- Punët shtesë në projektin: Ndërtimi i Memorialëve, Lapidareve dhe Varrezave në disa fshatra të Komunës së Istogut me nr. të prokurimit: AMKMK-20-004-521/5 (elektronike 253-20-8187-535);

- “Ndërtimin e Lapidarit të Masakrës së Burgut të Dubravës - Istog” – vazhdim i punimeve.

      - Procedurat e projektimit:

- Ndërtimi i Shtatores së Heroit Kombëtar “Dr. Hafir Shala” – Drenas.

5.1.4. Divizioni i Burimeve njerëzore

Në kuadër të këtij divizioni janë zhvilluar këto aktivitete:

- Menaxhimi i pushimeve vjetore, mjekësore dhe të lehonisë ;

- Gjatë vitit 2020 nuk ka pasur rekrutime të punëtorëve të rinjë, kjo për shkak se nuk janë aprovuar pozita të reja me Ligjin e buxhetit për vitin 2020, mirëpo ka pasur zëvendësime në pozita:
Zëvendësim (3)
Tabela 4. Tabela e trajnimeve 2020

| Nr. | Nr. i punëtorëve të trajnuar | Fusha e Trajnimit | Ofruesi i trajnimit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Auditim i Brendshëm | IKAF |
| 2 | 3 | Menaxhim i Përgjithshëm | IKAP |
| 3. | 3 | Burime Njerëzore | IKAP |
| 4. | 5 | Legjislacion | IKAP |
| 5. | 2 | Buxhet dhe Financa | IKAP |
| 6. | 2 | Prokurim | IKAP |
| 7. | 3 | GIS | UBT |

###### Planet parashikohen për vitin 2021

Duke pasur parasysh organizimin e  Agjencisë, planet që parashikohen të realizohen do të ndahen në bazë të departamenteve.

    - Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

- Realizimi i projekteve të paraparë me Ligjin e Buxhetit 2021 (Shtojca 2);

- Bashkëpunimi me Minstrinë e Financave dhe Transfereve MFT dhe me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe të Ambientit për shpronësimin e pronave ku gjenden Komplekset dhe Memorialet;

- Hartimi i projektstrategjisë dhe planit të veprimit të agjencisë;

- Rritja buxhetit dhe numrit të puntorëve;

- Mirëmbajtja e web faqes së AMKMK-së dhe Kompleksit Memorial “Adem Jashari”;

- Funksionalizimi i procesit të të hyrave vetanake në K.M “Adem Jashari” - Prekaz;

- Sigurimi dhe mirëmbajtja e projekteve të Teknologjisë Informative me interes të AMKMK-së (Sigurimi i rrjetit si dhe telefoni, mirëmbajtja e bazës së të dhënave, routerave, switch-at, dhe rrjetën mobile);

- Mirëmbajtëse e sistemit: e-malit zyrtar, operimi me rrjeta, si dhe instalimi i   pajisjeve të IT-së.

- Mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të dhënave në Sistemin GIS (Përditësimi i bazës së të dhënave GIS, shpërndarja dhe sinkronizimi i të dhënave nga Baza e GIS në Webfaqe);

    - Divizioni i Prokurimit

5.2.2.1.Procedurat për furnizim

  - Furnizim me lule-kurora;

  - Furnizim me kalendar, kimika e material tjeter me llogo te AMKMK-së;

5.2.2.2. Procedurat për shërbime

- Mirëmbajtja e Memorialit të Dëshmorëve të UÇK-së në Penuhë.

- Mirëmbajtja e Varrezave të Dëshmorëve- Negrovc, Krajkovë dhe Memoriali në Komoran – Drenas.

- Mirëmbajtja e Memorialeve të Dëshmorëve: Izbicë, Likovc, Likoshan dhe Rezallë.

- Mirëmbajtja e Memorialeve të Dëshmoreve dhe Masakra e Familjes Deliu dhe Mulliqi ne Abri te Eperme si dhe Mirembajtja e Varrezave te Dëshmorëve dhe Martirëve në Komunen e Drenasit; Çikatovë te Vjeter, Poklek,– Drenas.

- Projekti “Ngritja e Monumentit Madhor në Gurin e Gradinës” Malet e Berishës

- Hartimi i Projektit  për Lapidarin ne KM. Beteja e Koshares

- Hartimi i Projektit  për Muralin dhe Lapidarin ne KM. Raqak

- Gravimi i Emrave dhe Portreteve ne Memorilain – Marec

- Matjet Gjeomekanike ne Raqak.

5.2.2.3.Procedurat për ekzekutim të punimeve:

  - Kompleksi Memorial ''Adem Jashari '' Prekaz – Skenderaj.

  - Vazhdimi i punimeve në kompleksin memorial “Beteja e Koshares” Koshare.

  - Kompleksi Memorial “Masakra e Raçakut” Raçak – Shtime.

  - Kompleksi Memorial “ZIV Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së Kleçkë dhe Divjakë- Malet e Berishës.

  - Kompleksi Memorial “27 Prilli” Meje, Gjakovë.

  - Projekti per Intervenime Emergjente ne Komplekse dhe Memoriale , Varreza te Deshmoreve dhe Martireve – Kosove.

  - Ndërtimi i Kullës së Heroit kombëtar ”Fehmi Lladrovci” Gllanasellë Drenas

  - Memoriali Ibrahim Rugova Velani Prishtinë.

  - Memoriali “Renovimi i Lapidareve dhe Varrezave te dëshmorëve” ne Komunën e Suharekës.

  - Memoriali Masakra e Krushës së Vogël Prizren.

  - Konzevimi i Shtëpisë ku është kryer masakra në Poklek të Vjetër – Drenas.

  - Konservimi dhe restaurimi i disa objekteve te luftës se UÇK – se dhe Objektet ku janë kryer Masakrat.

  - Ndertimi i Lapidarit te Tre Deshmoreve – Nekovc.

  - Monumenti per Batalionin e I-rë të Brigades 142 te UQK-së – Vushtrri.

5.2.2.4.Procedurat e projektimit:

- Ndërtimi i Shtatores se Mervete Maksutaj – Pejë;

- Ndërtimi i Busteve te Emin, Nebih, Tahir dhe Beqir Meha.

5.2.3.Divizioni i Burimeve Njerëzore

Aktivitetet që do të zhvillohen gjatë vitit 2021 do të jenë:

  - Menaxhimi i pushimeve vjetore, mjekësore dhe të lehonisë;

  - Implemenetimi i planit të trajnimeve;

  - Zhvillimi i procedurave të rekrutimit.

Në Agjencinë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës nevojat për punëtorë të rinj janë të domosdoshme, sidomos në Departamentin për Planifikim dhe Projekte të Komplekseve Memoriale.

Nevojat për punëtor të rinj dhe avancimet në AMKMK parashihen:

Zyra e drejtorit të AMKMK-së

- Udhëheqës i Divizionit për Auditim  - një (1);

- Zyrtar i Personelit - një (1).

Departamenti për Planifikim, Projekte dhe Menaxhim të Komplekseve

- Arkitekt  - dy (2);

- Inxhinier i Ndërtimtarisë - dy (2);

- Ciceron - pesë (5).

Tabela 5. Plani vjetor i trajnimit i nënpunësit civil për periudhën Janar – Dhjetor 2021

| Nr. | Nr. i punëtorëve të trajnuar | Fusha e Trajnimit | Ofruesi i trajnimit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 | Menaxhim i Përgjithshëm |  |
| 2. | 3 | Trajnime nga fusha e Burimeve Njerëzore |  |
| 3. | 2 | Legjislacion |  |
| 4. | 3 | Buxhet dhe Financa |  |
| 5. | 2 | Prokurim |  |
| 6. | 2 | IT dhe Logjistikë |  |
| 7. | 2 | Arkitekturë dhe Ndërtimtari |  |
| 8. | 2 | Arkivë |  |

5.2.4. Departamenti për Planifikim, Projekte dhe Menaxhim

- Rritja e stafit profesional në këtë departament;

- Menaxhimi i projekteve kapitale të planifikuara për vitin 2021 (Shtojca 2);

- Menaxhimi i kontratave të mirëmbajtjes;

- Mbikqyrja e punimeve ndërtimore;

- Analizimi dhe revidimi i projekteve;

- Projektimi i projekteve detale për nevojat e  Agjencisë;

###### Përmirësimet dhe monitorimi i fushës së veprimit

  - Është menaxhuar programi (aplikacioni) për vendosjen e flamujëve;

  - Është bërë zgjerimi i rrjetit të mirëmbajtjes dhe ruajtjes së Komplekseve Memoriale në krahasim me vitet paraprake;

  - Është bërë monitorimi me video kamera të kompleksit ”Adem Jashari”;

  - Është menaxhuar secila fazë e punimeve të projekteve ndërtimore;

  - Është ridizajnuar dhe menaxhuar Web faqja e AMKMK-së;

  - Është implementuar projekti i GIS-it për të dhëna për Komplekse Memoriale, Memoriale, Lapidare, Varreza të Dëshmorëve dhe Martirëve dhe Objekte të Trashëgimisë së Luftës së UÇK-së, Shtatoret;

# Pjesa e fundit e raportit- rekomandimet / sfidat e Institucionit ( Rritja e stafit, ndryshimi i Ligjit)

Agjencia ka linjë të pavarur buxhetore duke iu përmbajtur Ligjit për Zyrtarët Publikë dhe Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.

Sfidat e Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale kryesisht kanë të bëjnë me fushëveprimin dhe misionin e kësaj agjencie. Sfidat kryesore gjatë vitit të kaluar të cilat vazhdojnë edhe këtë vit janë:

- Problemi i shpronësimit, ku shumë projekte kanë dështuar ose kanë ngecur shkaku i kësaj problematike (shih tabelën 6).

- Bazuar në numrin e madh të Komplekseve dhe Memorialeve që presin për t’u ndërtuar, për të bërë nderhyrje emergjente në objekte ekzistuese dhe për t’u mirëmbajtur, kemi mungesë të theksuar të buxhetit.

- Sfidë tjetër është edhe mungesa e stafit profesional sidomos në Departamentin për Planifikim, Projekte dhe Menaxhim të Komplekseve. Pasi që fushëveprimi i Agjencisë është kryesisht në ndërtim, rindërtim, menaxhim dhe promovim të Komplekseve dhe Memorialeve, kemi mungesë të personelit profesional: arkitekt dhe inxhiner të ndërtimit dhe ciceronë, ku dihet se në Kompleksin Memorial Adem Jashari janë vetëm dy ciceronë, të cilët nuk arrijnë as përafërsisht t’i mbulojnë kërkesat e vizitorëve).

- Një tjetër sfidë është edhe hartimi i projektstrategjisë dhe planit të veprimit të Agjencisë;

Tabela 6. Komplekset memoriale, pronat e të cilëve kanë probleme të shpronësimit

| Kompleksi Memorial | Zona Kadastrale | Komuna |
| --- | --- | --- |
| “Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së Kleçkë dhe Divjakë – Malet e Berishës ”, Shtëpia dhe Bunkeri i “Radio Kosova e Lirë; | Berishë | Malishevë |
| “Masakra e Likoshanit” | Likoshan | Drenas |
| “Dëshmorët e Kombit” | Vrellë | Istog |
| “Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së- Kleçkë dhe Divjakë – Malet e Berishës, spitalet e UÇK-së, Qendra protokollare; | Zona Kadastrale Divjake | Lipjan |
| Shtabi i Brigades 121, Pushimorja e Fëmijëve dhe Fshati i UÇK-së; | Kleçkë | Lipjan |
| Shtëpia e Delegacionit të Rambujesë - Qeveria e Përkohshme në Novosellë | Tërpezë | Malishevë |
| Mulliri i UÇK-së | Shalë (ish Sadllari) | Lipjan |
| Shtabi i Komandant Kumanova. | Luzhnicë | Suharekë |
| Shtëpia ku është kryer Masakra në Poklek të Vjetër- Drenas | Poklek i Vjetër | Drenas |

Pa u kryer shpronësimi, nuk ka mundësi të vazhdohet me punimet e mëtejme në ngritjen e këtyre Komplekseve Memoriale.

Bazuar në nenin 8 të Ligjit të Shpronësimit për sigurimin e mjeteve, ne si institucion kemi dërguar Elaboratet në Departamentin e shpronësimit në MEA, dhe presim që të na realizohen këto kërkesa, përndryshe shumë projekte do të na mbesin pa u realizuar.

Prandaj, për t’i realizuar tërë objektivat duhet të bëhet ndarja e buxhetit të mjaftueshëm, sipas parashikimeve tona, si:

- Rritja e numrit të punëtorëve të AMKMK-së: punësimi i stafit në administratë, punëtorëve profesional (arkitekt, ndërtimtarë) dhe ciceronëve;

- Rritja e buxhetit për projekte kapitale;

- Rritja e buxhetit për mallra dhe shërbime si dhe

- Është e domosdoshme rritja e buxhetit për shpenzime komunale me qëllim të kryerjes së të gjitha detyrimeve, sepse ndarja e mjeteve buxhetore në këtë  linjë nuk i mbulon shpenzimet për të gjitha Komplekset dhe Memorialet, andaj kërkojmë që për kryerjen e këtyre obligimeve pa ndërlikime të ndahen mjete të mjaftueshme financiare.

Nuk kemi pasur deri më tani ndryshim, plotësim të Ligjit aktual.

Rekomandojmë se për mbarëvajtjen e Agjencisë duhet të na trajtohen rekomandimet e lartëshënuara nga Komisoni funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural Infrastrukturë dhe Mjedis, dhe Komisioni për Financa dhe Transfere në kuadër të Kuvendit të Kosovës dhe në anën  tjetër edhe nga Qeveria dhe Ministria e Financave, për realizimin e objektivave të parashikuara nga Agjencia.

AMKMK do të përmbushë në mënyrë efikase dhe me integritet detyrat dhe përgjegjësitë të cilat i përcakton Ligji Nr.04/L-146 për Agjencinë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës dhe Ligji Nr.06/L-059 për Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz.

# Raporti Financiar

Buxheti fillestar për AMKMK-në për vitin 2020 ishte: 5,821,956.00€; Buxheti me Rishikim: 3,272,329.00€, Buxheti përfundimtar: 1,866,656.72€ dhe të shpenzuara: 1,722,580.96€.

Tabela nr.7  Raporti përmbledhës i raportit financiar

| Kategoritë | Buxheti fillestar | Buxheti me Rishikim | Buxheti përfundimtar | Shpenzimet 2020 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paga e mëditje | 171,829.00 | 171,829.00 | 156,776.52 | 156,776.52 | 100 |
| Mallra e shërbime | 507,127.00 | 437,127.00 | 480,260.50 | 461,933.16 | 96 |
| Shpenzimet komunale | 63,000.00 | 39,109.00 | 48,109.07 | 47,546.32 | 98.8 |
| Investimet kapitale | 5,080,000.00 | 2,624,264.00 | 1,181,510.63 | 1,056,324.96 | 89.4 |
| Totali | 5,821,956.00 | 3,272,329.00 | 1,866,656.72 | 1,722,580.96 | 92 |

Për shkak të pandemisë Covid-19 AMKMK ka pasur shkurtim të buxhetit me Rishkim Buxhetor 2020 dhe me Vendim të Qeverisë nr. Nr. 01/46 dt. 25.11.2020, në kategorinë ekonomike investime kapitale. Me vendim të Qeverisë Nr. 09/50 dt 21.12.2020, ka pasur ndarje të buxhetit në kategoritë ekonomike mallra e shërbime, investime kapitale dhe shpenzime komunale, ndërsa kursime në paga dhe investime kapitale.

Gjatë vitit 2020 AMKMK ka pranuar një donacion të brendshëm nga Fondacioni “Labinot Tahiri” në kategorinë e investimeve kapitale, përkatësisht për projektin e Kompleksit Memorial "Adem Jashari", me vlerë prej 5,000.00€. Këto mjete nuk janë shpenzuar gjatë vitit 2020 dhe sipas marrëveshjes me Thesarin e Kosovës, mjetet barten në buxhetin e vitit 2021.

Këtij Raporti Vjetor të Performancës do t’ia bashkëngjesim edhe Raportin Vjetor Financiar 2020 të AMKMK-së.

8.  Raportimi rreth adresimit të Rekomandimeve të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm

| Rekomandimi | Veprimi i ndërmarrë | Afati i zbatimit | Statusi aktual i rekomandimit | Vlerësimi i rrezikut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë që të gjitha shpenzimet të planifikohen, evidentohen dhe raportohen drejtë në kategoritë përkatëse të tyre në përputhje me planin kontabël | Me Ligj të Buxhetit 2020 mirëmbajtja e Komplekseve Memoriale ka qenë në kuadër të mallrave e shërbimeve dhe jo investimeve kapitale | Janar 2020 | I zbatuar | Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve nga kategoritë jo adekuate, ndikon në keqklasifikimin apo prezantimin e informatave jo të sakta për kategoritë ekonomike në PFV |
| Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë që të gjitha pasuritë janë të regjistruara në regjistrat përkatës, në mënyrë që prezentimi i tyre në PFV të jetë i plotë dhe i saktë | Të gjitha pasuritë kapitale janë regjistruar si pasuri në SIMFK | Janar - Dhjetor 2020 | I zbatuar | Mos regjistrimi i pasurive në regjistrat përkatës reflekton me prezantim jo të drejtë të pasurisë në PFV-të e AMKMK-së. |
| Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj kontrolle në raportimin e obligimeve mujore, ashtu që vlerat e sakta të raportohen për periudhat kohore dhe të përcillen nga muaji në muaj deri sa të paguhen. | AMKMK çdo muaj raporton për obligimet e papaguara | Janar - Dhjetor 2020 | I zbatuar | Vonesa në pagesa dhe mos raportimi me kohë i obligimeve mujore ndikon në raportim jo të drejtë si dhe rrit rrezikun që faturat të mos identifikohen dhe të mos paguhen me kohë. |

# 9. Shtojcat

Në AMKMK janë nxjerrë Vendime të  rëndësishme  si:

- Vendime për Formimin e Komisioneve të  ndryshme  për hapjen dhe vlerësimin e  Ofertave -AMKMK;

- Vendim për caktimin e menaxherëve për mbikëqyrjen e projekteve kapitale;

- Vendime për caktimin e ekspertëve vendor dhe të jashtëm për përcjelljen e punës në hartimin e projekteve ideore, kryesore në konservimin dhe restaurimin objekteve memoriale të ndryshme;

- Vendim për Komisione për rekrutimin e Shërbyesve Civil;

- Vendim për Komisionin Disiplinor;

- Vendime për pranimin teknik të projekteve kapitale, sherbimeve dhe furnizimeve, të cilat ka investuar AMKMK;

- Vendim për caktimin e zyrtarit përgjegjës për parandalimin e rasteve  të konfliktit të interesit;

- Vendim për caktimin e zyrtarit përgjegjës për sinjalizuesit dhe të drejtat e tyre;

- AMKMK nuk ka Bord dhe nuk është Autoritet Rregullativ  nuk lëshon dhe revokon Licenca.

Në vazhdim të pikës 9 Shtojca- Aneksi si pjesë shtesë janë:

- Shtoja Nr. 1. Asetet që posedon AMKMK-ja

- Shtoja Nr. 2. Plani i Aseteve për vitin 2021

- Shtoja Nr 3. Lista e Komplekseve, Memorialeve, Lapidarëve dhe Shtatorëve në Republiken e Kosovës

Me respekt!

###### Shtoja Nr. 1. Asetet që posedon AMKMK-ja

| Id e Artikullit të Pasurisë | Përshkrim i Artikullit të Pasurisë | Numri serik | Kodi i gjendjes së Pasurisë | Përshkrimi i gjendjes së Pasurisë | Kodi i Klasës së Pasurisë | Përshkrim i Klasës së Pasurisë | Vlera origjinale | Ndryshim I vlerës | Amortizim | Shitje | Vlera në libër |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituticion : | 01 - REPUBLIKA E KOSOVES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014000000007377 | NDËRTIMI I GYPIT PËR FURNIZIM |  | 1 | NË PËRDORIM | 31400 | UJËSJELLËSI | 795,114.95 | 0.00 | 190,827.58 | 0.00 | 604,287.37 |  |
| 2014000000007393 | KRIJIMI I ËEB-FAQES SË AMKMK- |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 6,850.00 | 0.00 | 4,281.25 | 0.00 | 2,568.75 |  |
| 2014000000007610 | DEFINIMI I KUFIRIT TË Z.V K.M |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 39,499.74 | 0.00 | 24,687.32 | 0.00 | 14,812.42 |  |
| 2014000000007623 | MBIKËQYRJA E PROJEKTIT TË NDËRTIMIT |  | 1 | NË PËRDORIM | 31400 | UJËSJELLËSI | 9,780.28 | 0.00 | 2,347.26 | 0.00 | 7,433.02 |  |
| 2014000000008145 | HARTIMI I PLANIT TË MENAXH. K |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 44,900.00 | 0.00 | 26,940.00 | 0.00 | 17,960.00 |  |
| 8743 | NDËRTIMI I RRUGËS |  | 1 | NË PËRDORIM | 31200 | NDËRTIMI I RRUGEVE | 9,870.56 | 0.00 | 2,508.78 | 0.00 | 7,361.78 |  |
| 8903 | HARTIMI I PROJEKTIT |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 9,790.00 | 0.00 | 4,976.58 | 0.00 | 4,813.42 |  |
| 8906 | MATJET GJEOMEKANIKE |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TE PAPREKSHME | 9,893.00 | 0.00 | 5,111.38 | 0.00 | 4,781.62 |  |
| 9203 | PLOTESIM I PROJEKTIT |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TE PAPREKSHME | 9,569.60 | 0.00 | 5,024.04 | 0.00 | 4,545.56 |  |
| 9208 | KANALIZIMIT ATMOSFERIK |  | 1 | NË PËRDORIM | 31250 | KANALIZIMI | 9,962.00 | 0.00 | 1,992.40 | 0.00 | 7,969.60 |  |
| 9211 | HARTIMI I TERMAVE TË REFERENCE |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 9,490.00 | 0.00 | 5,061.33 | 0.00 | 4,428.67 |  |
| 9215 | ELABORATIT I SHPRONËSIMIT |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 9,789.00 | 0.00 | 5,465.52 | 0.00 | 4,323.48 |  |
| 10141 | MBIKËQYRJA E PUNIMEVE -PENUHË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 9,800.00 | 0.00 | 4,981.67 | 0.00 | 4,818.33 |  |
| 10146 | MBIKËQYRJA E PUNIMEVE -MARINË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 9,689.00 | 0.00 | 4,844.50 | 0.00 | 4,844.50 |  |
| 10147 | MBIKËQYRJA E PUNIMEVE -KOSHARE |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TE PAPREKSHME | 9,950.00 | 0.00 | 4,975.00 | 0.00 | 4,975.00 |  |
| 10290 | PUNËT SHTESË-MARINË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TE PAPREKSHME | 31,329.58 | 0.00 | 15,664.80 | 0.00 | 15,664.78 |  |
| 10309 | SANIMI I DËMEVE-PENUHË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TE PAPREKSHME | 30,967.74 | 0.00 | 15,483.86 | 0.00 | 15,483.88 |  |
| 10669 | HART.PROJEKTIT TË KONZERVIMIT |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 491,964.00 | 0.00 | 270,580.20 | 0.00 | 221,383.80 |  |
| 13421 | VETURË KIA SPORTAGE | U5YPC815AFL731100 | 1 | NË PËRDORIM | 31706 | VETURA ZYRTARE | 19,990.00 | 0.00 | 13,326.66 | 0.00 | 6,663.34 |  |
| 13424 | VETURË KIA SPORTAGE | U5YPC815AFL731132 | 1 | NË PËRDORIM | 31706 | VETURA ZYRTARE | 19,990.00 | 0.00 | 13,326.66 | 0.00 | 6,663.34 |  |
| 15584 | EKZE. I PUNIMEVE K.M-MARINË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 313,032.15 | 0.00 | 138,255.88 | 0.00 | 174,776.27 |  |
| 15590 | PUNÊT SHTESË-KOSHARE |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 131,222.23 | 0.00 | 61,237.03 | 0.00 | 69,985.20 |  |
| 15592 | PUNËT SHTESË-PENUHË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 29,310.38 | 0.00 | 13,678.19 | 0.00 | 15,632.19 |  |
| 15599 | EKZEKUTIMI I PUNËVE-PENUHË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 301,144.06 | 0.00 | 140,533.90 | 0.00 | 160,610.16 |  |
| 20316 | PUNËT SHTESË-KAÇANOLL |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 6,687.80 | 0.00 | 2,675.12 | 0.00 | 4,012.68 |  |
| 20522 | BAZAMENTI-HYRË EMINI-FERIZAJ |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 8,061.00 | 0.00 | 3,224.40 | 0.00 | 4,836.60 |  |
| 20533 | BAZAMENTI-ËILLIAM ËALKER-RAÇAK |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 69,611.70 | 0.00 | 27,844.68 | 0.00 | 41,767.02 |  |
| 20541 | PUNË SHTESË-BAZAMENTI RAÇAK |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 6,780.50 | 0.00 | 2,712.20 | 0.00 | 4,068.30 |  |
| 20582 | SHTATORJA"HYRË EMINI"-FERIZAJ |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 49,500.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 29,700.00 |  |
| 20591 | SHTATORJA "ËILLIAM ËALKER" |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 98,892.96 | 0.00 | 39,557.20 | 0.00 | 59,335.76 |  |
| 20637 | DRENAZHIMI I VARREZAVE-KOSHARE |  | 1 | NË PËRDORIM | 31250 | KANALIZIMI | 33,499.30 | 0.00 | 5,359.88 | 0.00 | 28,139.42 |  |
| 25227 | KANALIZIMI-K.M-RAÇAK |  | 1 | NË PËRDORIM | 31250 | KANALIZIMI | 6,019.29 | 0.00 | 782.50 | 0.00 | 5,236.79 |  |
| 25228 | PUNËT SHTESË-K.M-RAÇAK |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 8,609.04 | 0.00 | 2,797.93 | 0.00 | 5,811.11 |  |
| 25711 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA2 |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 1,348,068.21 | 0.00 | 471,823.87 | 0.00 | 876,244.34 |  |
| 25714 | PUNË SHTESË-FAZA IV-K.M-MARINË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 36,750.00 | 0.00 | 13,168.75 | 0.00 | 23,581.25 |  |
| 25935 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 36,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,067.00 |  |
| 25973 | SHPRONËSIMI-KLEÇKË-DIVJAKË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 15,500.00 | 0.00 | 5,425.00 | 0.00 | 10,075.00 |  |
| 26887 | PUNË SHTESË-K.M- LIKOSHAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 19,447.88 | 0.00 | 6,158.50 | 0.00 | 13,289.38 |  |
| 26925 | PUNË SHTESË-K.M-MEJE, GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 35,916.65 | 0.00 | 11,972.23 | 0.00 | 23,944.42 |  |
| 28224 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 97,162.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,162.80 |  |
| 28235 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 21,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,404.00 |  |
| 28260 | K.M "MASAKRA E RAÇAKUT" |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 109,002.00 | 0.00 | 33,608.95 | 0.00 | 75,393.05 |  |
| 28263 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 55,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,277.00 |  |
| 28269 | PUNIMET FAZA IV K.M-MARINË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 374,964.93 | 0.00 | 115,614.18 | 0.00 | 259,350.75 |  |
| 29034 | RISHIKIMI PROJEKT. KONSERVIMIT |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 50,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |  |
| 29276 | K.M"DEMË AHMETI"-PODUJEVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |  |
| 29472 | K.M"DËSHMORËT E UÇK-SË"-PENUHË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 629,500.97 | 0.00 | 188,850.29 | 0.00 | 440,650.68 |  |
| 29489 | PUNË SHTESË- K.M-PENUHË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 60,172.01 | 0.00 | 21,060.20 | 0.00 | 39,111.81 |  |
| 29507 | K.M "MASAKRA E LIKOSHANIT" |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 198,999.01 | 0.00 | 59,699.70 | 0.00 | 139,299.31 |  |
| 31857 | RINDËRTIMI I K.M KAÇANOLL |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 93,300.00 | 0.00 | 37,320.00 | 0.00 | 55,980.00 |  |
| 32875 | NDËRTIMI I SHTATOREVE-PODUJEVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 248,000.00 | 0.00 | 70,266.67 | 0.00 | 177,733.33 |  |
| 32880 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 121,804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,804.20 |  |
| 33745 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 118,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,400.00 |  |
| 33750 | PUNË SHTESË-KLEÇKË & DIVJAKË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 48,690.22 | 0.00 | 12,578.30 | 0.00 | 36,111.92 |  |
| 33751 | K.M"DEMË AHMETI"-PODUJEVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |  |
| 33752 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 81,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,520.00 |  |
| 33905 | K.M-MASAKRA LIKOSHANIT-FAZA II |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 98,157.70 | 0.00 | 25,357.41 | 0.00 | 72,800.29 |  |
| 35667 | RREGULLIMI I VARREZAVE - DYZ |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 87,855.76 | 0.00 | 21,231.82 | 0.00 | 66,623.94 |  |
| 35668 | SANIMI I DËMËVE NË LIKOVC |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 3,459.50 | 0.00 | 836.05 | 0.00 | 2,623.45 |  |
| 35671 | VAZHDIMI PROJEKTIT-NEGROVC |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 9,197.53 | 0.00 | 2,222.73 | 0.00 | 6,974.80 |  |
| 35732 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 30,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,313.00 |  |
| 35734 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 41,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,170.00 |  |
| 35851 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 28,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,495.00 |  |
| 35852 | KONSERVIMI I MOZAIKUT-PREKAZ |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 9,743.50 | 0.00 | 2,273.48 | 0.00 | 7,470.02 |  |
| 37245 | RIPARIMI I VARREZAVE - KLEÇKË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 63,081.35 | 0.00 | 14,718.99 | 0.00 | 48,362.36 |  |
| 37247 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 101,709.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,709.50 |  |
| 37257 | KONSERVIMI I VETURËS NË LUPQ |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 5,950.23 | 0.00 | 1,537.14 | 0.00 | 4,413.09 |  |
| 37426 | PUNË SHTESË-K.M-VRELLË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 75,173.13 | 0.00 | 16,913.95 | 0.00 | 58,259.18 |  |
| 37851 | K.M - MARINË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 23,012.80 | 0.00 | 4,986.11 | 0.00 | 18,026.69 |  |
| 37853 | AVANS K.M "27 PRILLI"-FAZA III |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 51,674.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,674.76 |  |
| 38263 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 106,779.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,779.50 |  |
| 38608 | VARREZAT-DËSHMORËVE-NEGROVC |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 55,768.73 | 0.00 | 12,083.22 | 0.00 | 43,685.51 |  |
| 38609 | SHESHI "A.JASHARI"-MALISHEVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 49,022.40 | 0.00 | 10,621.52 | 0.00 | 38,400.88 |  |
| 38638 | PANASONIC TEL.LEVIZËS+CENTRALA | 8DBCF072647 | 1 | NË PËRDORIM | 31630 | TELEFONA | 1,086.78 | 0.00 | 294.34 | 0.00 | 792.44 |  |
| 38641 | CANON EOS 77D+ÇANTA+TRIPOD | 4549292096255 | 1 | NË PËRDORIM | 31690 | PAISJE TJERA PAISJE TJERA | 1,747.90 | 0.00 | 631.19 | 0.00 | 1,116.71 |  |
| 38642 | ACER VIDEO PROJEKTOR X1123H | TR101180 | 1 | NË PËRDORIM | 31600 | PAJISJE TË TEKNOLOGJISE INFORMATIVE | 1,117.91 | 0.00 | 807.39 | 0.00 | 310.52 |  |
| 38730 | SHTATORJA "ANTON ÇETA" |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 69,800.00 | 0.00 | 14,541.67 | 0.00 | 55,258.33 |  |
| 38736 | SHESHI "A.JASHARI"-MALISHEVË-2 |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 20,978.80 | 0.00 | 4,545.41 | 0.00 | 16,433.39 |  |
| 41396 | VENDOSJA E KAMERAVE-PREKAZ |  | 1 | NË PËRDORIM | 31600 | PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE | 94,899.40 | 0.00 | 65,902.35 | 0.00 | 28,997.05 |  |
| 41421 | SANIMI I DËMËVE NË LIKOVC-F.II |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 9,745.40 | 0.00 | 2,030.29 | 0.00 | 7,715.11 |  |
| 41433 | K.M "27 PRILLI"-MEJE- FAZA III |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 58,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,854.00 |  |
| 41499 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 81,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,182.00 |  |
| 41512 | MEMORIALI I BERISHËVE-SUHAREKË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 18,968.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,968.30 |  |
| 41536 | K.M - DYZ, PODUJEVË - FAZA II |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 29,874.00 | 0.00 | 5,974.80 | 0.00 | 23,899.20 |  |
| 41554 | HARTIMI I PROJEKTIT - GLLOGJAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 90,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |  |
| 41562 | PUNË SHTESË-KLEÇKË & DIVJAKË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 6,200.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 4,960.00 |  |
| 41572 | K.M''BETEJA E KOSHARES''-FAZA3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 77,575.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,575.80 |  |
| 41753 | K.M "27 PRILLI"-MEJE- FAZA III |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 53,335.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,335.89 |  |
| 41767 | SHESHI-HASAN PRISHTINA-VUSHTRI |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 176,228.17 | 0.00 | 35,245.64 | 0.00 | 140,982.53 |  |
| 41787 | SANIMI I DËMËVE NË K.M PREKAZ |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 64,633.32 | 0.00 | 12,926.66 | 0.00 | 51,706.66 |  |
| 41835 | K.M-KLEÇKË DHE DIVJAKË-FAZA I |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 488,738.36 | 0.00 | 101,820.50 | 0.00 | 386,917.86 |  |
| 41854 | K.M"DËSHMORËT E KOMBIT"-VRELLË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 785,633.20 | 0.00 | 163,673.58 | 0.00 | 621,959.62 |  |
| 41879 | MEMORIALI "IBRAHIM RUGOVA" |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 60,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,230.00 |  |
| 41902 | MEMORIALI "IBRAHIM RUGOVA" |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 60,127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,127.70 |  |
| 41923 | MEMORIALI "IBRAHIM RUGOVA" |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 46,004.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,004.60 |  |
| 41932 | MEMORIALI "IBRAHIM RUGOVA" |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 17,454.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,454.30 |  |
| 42184 | K.M"DËSHMORËT E UÇK-SË"-PENUHË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 141,449.01 | 0.00 | 28,289.80 | 0.00 | 113,159.21 |  |
| 45521 | K.M"27 PRILLI"-MEJE-FAZA III |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 12,656.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,656.50 |  |
| 45522 | K.M"BETEJA E KOSHARES"-FAZA 3 |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 20,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,893.00 |  |
| 45524 | PUNË SHTESË- K.M-GOROZHUP |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 11,338.00 | 0.00 | 1,984.15 | 0.00 | 9,353.85 |  |
| 46898 | EKZEKUTIMI I FAZËS SË III-TË NË K.M "27 PRILLI"-MEJE, GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 16,716.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,716.78 |  |
| 46901 | NDËRTIMI (VAZHDIMI) I FAZËS SË III K.M "BETEJA E KOSHARES"-KOSHARE |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 83,505.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,505.40 |  |
| 46915 | EKZEKUTIMI I FAZËS SË III-TË NË K.M "27 PRILLI"-MEJE, GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 7,635.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,635.81 |  |
| 47072 | EKZEKUTIMI I FAZËS III NË K.M "27 PRILLI"-MEJE, GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 12,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,410.00 |  |
| 47076 | NDERTIMI I FAZES SË III K.M "BETEJA E KOSHARES"-KOSHARE |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 54,605.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,605.26 |  |
| 47900 | EKZEKUTIMI I PUNIMEVE NË RREGULLIMIN E PARKINGUT TË VARREZAVE TË DËSHMORËVE - NEGROVC |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 18,214.48 | 0.00 | 2,883.96 | 0.00 | 15,330.52 |  |
| 47901 | BAZAMENTI I SHTATORES SË DËSHMORIT EDMOND HOXHA - JUNIK |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 39,002.00 | 0.00 | 5,850.30 | 0.00 | 33,151.70 |  |
| 49187 | HARTIMI I PROJEKTIT K.M KOSTERC DHE POKLEK I VJETËR |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 9,990.00 | 0.00 | 1,498.50 | 0.00 | 8,491.50 |  |
| 49198 | SANIMI I DËMTIMEVE NË LAPIDARIN E UÇK-SË DHE LAPIDARIT TË RASIM KIÇINA E RAGIP HALILAJ |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 7,228.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,228.99 |  |
| 49201 | AVANC-KONSERVIMI DHE NDËRTIMI I K.M- GLLOGJAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 88,007.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,007.94 |  |
| 49230 | EKZEKUTIMI I FAZËS SË III NË K.M"27 PRILLI", MEJË-GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 12,563.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,563.85 |  |
| 49237 | MEMORIALI "PARKU I DËSHMORËVE TË UÇK-SË"-SUHAREKË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 24,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,670.00 |  |
| 50018 | NDËRTIMI I LAPIDARIT TË DËSHMORËVE PRIGODË-ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 20,121.93 | 0.00 | 2,682.92 | 0.00 | 17,439.01 |  |
| 50603 | KONSERVIMI DHE NDËRTIMI I K.M- GLLOGJAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 105,992.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,992.06 |  |
| 50605 | MEMORIALI I " PARKU I DËSHMORËVE TË UÇK-SË" - SUHAREKË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 25,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,330.00 |  |
| 50613 | NDËRTIMI (VAZHDIMI) I FAZËS SË III K.M "BETEJA E KOSHARES" |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 61,792.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,792.70 |  |
| 50622 | SANIMI I DËMTIMEVE NË KOMORAN DHE NEGROVC, DRENAS |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 25,599.99 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 22,399.99 |  |
| 50891 | #10190379 PUNËT SHTESË-NDËRTIMI(VAZHDIMI)FAZA III NË K.M "BETEJA E KOSHARES |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 111,675.00 | 0.00 | 13,959.38 | 0.00 | 97,715.62 |  |
| 51156 | NDËRTIMI I MEMORIALIT "MASAKRA E FAMILJES DELIU DHE MULLIQI"ABRI E E EPËRME-DRENAS |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 49,812.50 | 0.00 | 5,811.46 | 0.00 | 44,001.04 |  |
| 51175 | PUNË SHTESË NË EKZEKUTIMIN E FAZËS SË III NË K.M "27 PRILLI"- MEJE GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 34,331.74 | 0.00 | 4,005.37 | 0.00 | 30,326.37 |  |
| 51669 | NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËRCJELLËSE E SHTIGJEVE DHE LAPIDAREVE,MUJË KRASNIQI DHE DYZET BASHKËLUFTËTARËT-GOROZHUP |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 112,012.93 | 0.00 | 13,068.17 | 0.00 | 98,944.76 |  |
| 52097 | RIPARIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË QYSHK TË PEJËS |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 19,482.00 | 0.00 | 2,272.90 | 0.00 | 17,209.10 |  |
| 52458 | KONSERVIMI DHE NDËRTIMI I K.M - HISTORIK SHTABI I UÇK-SË- GLLOGJAN- FAZA II |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 100,304.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,304.50 |  |
| 52517 | HARTIMI I PROJEKTIT PËR NDËRTIMIN E LAPIDARIT DUBRAVË-ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 32200 | PASURI FIKSE TË PAPREKSHME | 4,200.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 3,745.00 |  |
| 53239 | RINDËRTIMI I LAPIDARIT"ZAHIR PAJAZITI" PESTOVË- VUSHTRRI |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 48,668.48 | 0.00 | 5,272.42 | 0.00 | 43,396.06 |  |
| 53244 | PUNËT SHTESË-KONSERVIMI DHE NDËRTIMI I K.M-HISTORIK SHTABI I UÇK-SË,GLLOGJAN- DEÇAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 40,128.00 | 0.00 | 4,347.20 | 0.00 | 35,780.80 |  |
| 53257 | NDËRTIMI I MEMORIALIT "MASAKRA DELIU DHE MULLIQI" ABRI E EPËRME-DRENAS FAZA E II |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 19,375.00 | 0.00 | 2,098.96 | 0.00 | 17,276.04 |  |
| 53260 | PUNËT SHTESË "NDËRTIMI I MEMORIALIT" NË VITI DHE DERDHJA NË BRONZ E DY BUSTEVE" |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 5,310.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | 4,779.00 |  |
| 53444 | KONSERVIMI DHE NDËRTIMI I K.M -HISTORIK, SHTABI I UÇK-SË NË GLLOGJAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 59,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,872.00 |  |
| 53448 | KONSERVIMI DHE NDËRTIMI I K.M. - HISTORIK, SHTABI I UÇK-SË NË GLLOGJAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,600.00 |  |
| 53566 | LOT 1- NDËRTIMI I SHTATORES SË HEROIT "ADEM JASHARI" - FUSHË KOSOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 59,900.00 | 0.00 | 5,990.00 | 0.00 | 53,910.00 |  |
| 53599 | NDËRTIMI I MEMORIALIT TË UÇK-SË NË VITI DHE DERDHJA NË BRONZ E DY BUSTEVE |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 65,557.50 | 0.00 | 6,555.75 | 0.00 | 59,001.75 |  |
| 55564 | NDËRTIMI I PARKUT PËRKUJTIMORË JABLLANICË E VOGËL- PEJË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 36,951.50 | 0.00 | 3,695.15 | 0.00 | 33,256.35 |  |
| 55611 | NDËRTIMI I MEMORIALIT TË MARTIRËVE- STUDIME VUSHTRRI |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |  |
| 58026 | LOT 2 NDËRTIMI I SHTATORES SË HEROIT "AHMET KRASNIQI" -VUSHTRRI |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 59,300.00 | 0.00 | 5,930.00 | 0.00 | 53,370.00 |  |
| 58121 | NDËRTIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE SI DHE RESTAURIMI DHE KONSERVIMI-KOSTËRC |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 39,733.35 | 0.00 | 3,973.34 | 0.00 | 35,760.01 |  |
| 58150 | EKZEKUTIMI I PUNËVE NË K.M "MASAKRA E REÇAKUT" REÇAK- SHTIME FAZA E II- |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 165,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 148,500.00 |  |
| 58179 | RREGULLIMI I K.M TË DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË SKËNDERAJ |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 69,640.50 | 0.00 | 6,964.05 | 0.00 | 62,676.45 |  |
| 58317 | RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE TË UÇK-SË - MALISHEV |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 59,002.00 | 0.00 | 5,900.20 | 0.00 | 53,101.80 |  |
| 58404 | NDËRTIMI I GYPIT TË UJITJES- MARINË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31400 | UJËSJELLËSI | 146,049.41 | 0.00 | 5,841.98 | 0.00 | 140,207.43 |  |
| 58454 | NDËRTIMI I MEMORIALIT TË BERISHËVE NË QYTETIN E SUHAREKËS- FAZA E I-RË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 191,719.44 | 0.00 | 19,171.94 | 0.00 | 172,547.50 |  |
| 58562 | NDËRTIMI I MEMORIALIT TË BERISHËVE- FAZA E II-TË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 83,278.50 | 0.00 | 8,327.85 | 0.00 | 74,950.65 |  |
| 58601 | EKZEKUTIMI I FAZËS SË II- TË NË K.M. "27 PRILLI" MEJE - GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 369,929.25 | 0.00 | 36,992.92 | 0.00 | 332,936.33 |  |
| 58630 | NDËRTIMI I VARREZAVE TË MARTIRËVE DHE PLLAKA PËRKUJTIMORE NË ÇIKATOVË TË VJETËR- DRENAS |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 65,909.76 | 0.00 | 6,590.98 | 0.00 | 59,318.78 |  |
| 58672 | PUNË SHTESË- RREGULLIMI I K.M NË FSHATRAT E SKËNDERAJT |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 6,954.00 | 0.00 | 695.40 | 0.00 | 6,258.60 |  |
| 58713 | EKZEKUTIMI I FAZËS SË III- NË K.M "27 PRILLI" MEJE- GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 31,435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,435.55 |  |
| 58767 | KONSERVIMI DHE NDËRTIMI I K.M HISTORIK- SHTABI I ZOD-IT TË UÇK-SË NË GLLOGJAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 83,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,447.00 |  |
| 58885 | EKZEKUTIMI I PUNËVE NË KOMPLEKSIN MEMORIAL- JABLLANICË, GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 21,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,619.00 |  |
| 58898 | NDËRTIMI I MEMORIALIT TË MARTIRËVE- STUDIME, VUSHTRRI |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |  |
| 59929 | NDËRTIMI (VAZHDIMI) I FAZËS SË TRETË TË K.M."BETEJA E KOSHARES" |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NË VIJIM | 87,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,488.00 |  |
| 59931 | PUNË SHTESË- EKZEKUTIMI I PUNIMEVE- NEGROVC |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETËR | 1,770.00 | 0.00 | 280.25 | 0.00 | 1,489.75 |  |
| 63357 | KONSERVIMI DHE NDËRTIMI I K.M -HISTORIK-SHTABI I ZOD-IT TË UÇK-SË NË GLLOGJAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 39,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,496.00 |  |
| 63362 | NDËRTIMI I LAPIDARIT TË DËSHMORËVE NË KORROTICË TË EPËRME- DRENAS |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 4,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,386.00 |  |
| 63363 | NDËRTIMI I MEMORIALIT "DËSHMORËT E KOMBIT" ,ZAHAQ- PEJË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 3,373.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,373.10 |  |
| 63572 | RENOVIMI I LAPIDAREVE DHE VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË KOMUNËN E SUHAREKËS |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 100,000.00 | 0.00 | 3,333.33 | 0.00 | 96,666.67 |  |
| 63590 | SOFTËARE- SISTEM PËR MENAXHIMIN,MIRËMBAJTJEN DHE PRODHIMIN E FLAMUJVE DHE SHTYLLAVE |  | 1 | NË PËRDORIM | 31690 | PAISJE TJERA PAISJE TJERA | 12,500.00 | 0.00 | 2,951.39 | 0.00 | 9,548.61 |  |
| 64605 | PUNËT SHTESË-NDËRTIMI I MEMORIALIT TË DËSHMORËVE GRAMAQEL DHE CARRABREG I EPËRM-DEÇAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 8,243.00 | 0.00 | 137.38 | 0.00 | 8,105.62 |  |
| 64613 | NDËRTIMI I MEMORIALIT DËSHMORËT E KOMBIT ZAHAQ- PEJË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 1,299.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.50 |  |
| 64616 | RREGULLIMI I MEMORIALIT NË VITI DHE DERDHJA NË BRONZ TË GURSEL E BAJRAM SYLEJMANIT-SADOVINË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 6,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,115.00 |  |
| 64618 | NDËRTIMI I LAPIDARIT TË DËSHMORËVE NË KORROTICË TË EPËRME- DRENAS |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 5,383.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,383.50 |  |
| 65917 | KONS.DHE NDËRTIMI I K.M-HISTORIK-SHTABI I ZOD-IT TË UÇK-SË DHE MUZEUT NË GLLOGJAN-FAZA II |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |  |
| 65931 | NDËRTIMI I MEMORIALIT NË ORROBËRDË-ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 25,331.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,331.30 |  |
| 65934 | NDËRTIMI-RREGULLIMI I LAPIDARIT NË KALIQAN- ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 4,592.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,592.50 |  |
| 65960 | PUNËT SHTESË- KOMPLEKSI MEMORIAL ZIV"SHTABI I PËRGJITHSHËM I UÇK-SË" KLEÇKË DHE DIVJAKË,MALET E BERISHËS FAZA II |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 113,291.38 | 0.00 | 944.09 | 0.00 | 112,347.29 |  |
| 65976 | NDËRTIMI I SHTATORES SË HEROIT KOMBËTAR"DR.HAFIR SHALA"- DRENAS |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 59,700.00 | 0.00 | 995.00 | 0.00 | 58,705.00 |  |
| 65983 | NDËRTIMI I MEMORIALIT TË DËSHMORËVE TE UÇK-SË NË GRAMAQEL- DEÇAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 28,368.23 | 0.00 | 472.80 | 0.00 | 27,895.43 |  |
| 65986 | NDËRTIMI I MEMORIALIT TË DËSHMORËVE TË UÇK-SË NË CARRBREG I EPËRM- DEÇAN |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 55,431.77 | 0.00 | 923.86 | 0.00 | 54,507.91 |  |
| 65989 | RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE TË UÇK-SË NË VITI DHE DERDHJA NË BRONZ-SADOVINË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 4,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,069.00 |  |
| 65991 | MEMORIALI "MASAKRA NË KAMENICË"- ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 2,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,490.00 |  |
| 65998 | NDËRTIMI I MEMORIALIT NË ORROBËRDË-ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 7,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,910.00 |  |
| 65999 | NDËRTIMI-RREGULLIMI I LAPIDARIT NË KALIQAN-ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 2,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.00 |  |
| 67326 | NDËRTIMI I MEMORIALIT DËSHMORËT E KOMBIT ZAHAQ- PEJË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 5,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,326.00 |  |
| 68401 | INSTALIMI I SISTEMIT TË GIS-IT |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 23,144.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,144.54 |  |
| 68425 | INSTALIMI I SISTEMIT TË GIS-IT |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 10,572.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,572.65 |  |
| 68436 | PUNËT SHTESË-RESTAURIMI DHE KONSERVIMI I SHTËPISË KU ËSHTË KRYER MASAKRA NË POKLEK-DRENAS DHE KOSTËRC-SKËNDERAJ, FAZA II |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 10,064.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,064.53 |  |
| 68467 | PUNËT SHTESË- NDËRTIMI I MEMORIALIT ORROBËRDË- ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 4,879.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,879.50 |  |
| 68475 | PUNËT SHTESË- NDËRTIMI I MEMORIALIT NË KAMENICË- ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 2,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,133.00 |  |
| 69905 | PUNET SHTESË-NDËRTIMI I MEMORIALEVE:DESHMORET E KOMBIT ZAHAQ,PEJE,KORROTICË E EPËRME DHE VITI |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 5,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.00 |  |
| 69915 | NDERTIMI I MURIT TE SHTEPISE KU ESHTE KRYER MASAKRA NE POKLEK TE VJETER-DRENAS |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 23,909.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,909.25 |  |
| 69931 | INSTALIMI I SISTEMIT TE GIS-IT |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 43,451.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,451.86 |  |
| 69939 | NDERTIMI I MEMORIALIT BUNKERI I "GJON SERREQIT"-SHIPASHNICË DHE MUZEU "KADRI ZEKA"-POLIÇK-KAMENICË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 5,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,770.00 |  |
| 69950 | EKZEKUTIMI I PUNEVE NE K.M"MASAKRA E REÇAKUT"REÇAK-SHTIME FAZA E III- |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |  |
| 69959 | NDËRTIMI I LAPIDARIT TË DËSHMOREVE NË HEREQ" GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 8,832.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,832.50 |  |
| 69964 | NDËRTIMI I LAPIDARIT TE DËSHMOREVE NË HEREQ" GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 9,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,948.00 |  |
| 69974 | RREGULLIMI I MEMORIALIT TE MARTIREVE, RANCË- SHTIME |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 1,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796.00 |  |
| 69984 | EKZEKUTIMI I PUNËVE NË RREGULLIMIN E MEMORIALIT NË DYZ-PODUJEVË,FAZA E III- |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |  |
| 69994 | RENOVIMI I KOMPLEKSIT MEMORIAL NË FSHATIN MAREC-PRISHTINË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |  |
| 70001 | KONSERVIMI DHE NDERTIMI I K.M -HISTORIK SHTABI I ZOD-IT TË UÇK-SË FAZA-II- |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 50,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,004.00 |  |
| 70015 | NDERTIMI I MEMORIALIT"MASAKRA E KRUSHËS SË MADHE" KRUSHË-RAHOVEC |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |  |
| 70022 | NDËRTIMI I PLLAKËS PËR HEROIN "HOXHË AVDYL KRASNIQI" NË VOJNIK-SKËNDERAJ |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |  |
| 70028 | NDERTIMI(VAZHDIMI) I FAZES III-TE K.M"BETEJA E KOSHARES-KOSHARE |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |  |
| 70037 | NDERTIMI I MEMORIALIT TE DESHMOREVE TE BETEJES SE POLLATES-PODUJEVE |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |  |
| 70048 | NDERTIMI I MEMORIALEVE DHE LAPIDAREVE NË RAJONIN E LLAPIT |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 3,694.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,694.32 |  |
| 70066 | NDERTIMI I LAPIDAREVE HAJDIN HALITI DHE SAMI PLAKOLLI |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 4,088.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,088.40 |  |
| 70090 | NDERTIMI I LAPIDARIT TE DY NXENESVE TE VRARE NE SHTEDIM-PODUJEVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |  |
| 70119 | NDERTIMI I MEMORIALIT TE DËSHMORIT "YMER ALUSHANI" LLAPUSHNIK-DRENAS |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |  |
| 70144 | NDERTIMI I MEMORIALIT TE DËSHMORËVE "ABEDIN BUJUPI" NEGROC- DRENAS |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |  |
| 70163 | NDERTIMI I MEMORIALIT TE DESHMOREVE NE NIVOKAZ-GJAKOVË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |  |
| 70207 | NDERTIMI I MEMORIALIT DESHMORET E KOMBIT ZAHAQ-PEJE |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 2,912.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,912.30 |  |
| 70241 | RREGULLIMI I VARREZAVE TE DESHMOREVE NE VITI DHE DERDHJA NE BRONZ E BUSTEVE TE GURSEL E BAJRAM SYLEJMANIT-SADOVINE |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 3,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,943.00 |  |
| 70262 | RREGULLIMI I VARREZAVE TE DESHMOREVE NE VITI DHE DERDHJA NE BRONZ E BUSTEVE TE GURSEL E BAJRAM SYLEJMANIT-SADOVINE |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 8,884.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,884.30 |  |
| 70277 | RREGULLIMI I LAPIDARIT NE KALIQAN-ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |  |
| 70283 | NDERTIMI I MEMORIALIT NE ORROBËRDË-ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |  |
| 70299 | MEMORIALI "MASAKRA NE KAMENICË"ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 15,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,239.00 |  |
| 70305 | NDËRTIMI I MUZEUT "KADRI ZEKA"- KAMENICË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 |  |
| 70312 | NDERTIMI I MEMORIALIT "BUNKERI I GJON SERREQIT" SHIPASHNICË-KAMENICË |  | 1 | NË PËRDORIM | 32500 | INVESTIMET NE VIJIM | 1,352.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.50 |  |
| 70338 | PUNËT SHTESË-NDËRTIMI I MEMORIALËVE DHE LAPIDARËVE NË RAJONIN E LLAPIT |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 8,305.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,305.68 |  |
| 71013 | KONSERVIMI I SHTEPISE KU ESHTE KRYER MASAKRA NE POKLEK TE VJETER-DRENAS FAZA II |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 87,643.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,643.57 |  |
| 71022 | NDERTIMI DHE RESTAURIMI I SHTABIT TE UÇK-SË NE KOSTERC –SKENDERAJ- FAZA II |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 24,920.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,920.55 |  |
| 71027 | NDËRTIMI I MEMORIALIT TË MASAKRËS SË DUBRAVËS NË DUBRAVË-ISTOG |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 32,263.50 | 0.00 | 806.59 | 0.00 | 31,456.91 |  |
| 71041 | K.M ZIV"SHTABI I PËRGJITHSHËM I UÇK-SË KLEÇKË DHE DIVJAKË- M.BERISHËS FAZA E II- |  | 1 | NË PËRDORIM | 31900 | KAPITAL TJETER | 1,191,460.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,460.38 |  |
| Totali për Institucionet : 01 - REPUBLIKA E KOSOVES |  |  |  |  |  |  | 15,292,497.18 | 0.00 | 2,926,014.32 | 0.00 | 12,366,482.86 |  |
| Totali : |  |  |  |  |  |  | 15,292,497.18 | 0.00 | 2,926,014.32 | 0.00 | 12,366,482.86 |  |

###### Shtoja Nr. 2. Plani i Aseteve për vitin 2021

| Nr. | Projektet (Pasuritë mbi 1,000.00€) | Buxheti € (vlera e parashikuar 2021) |
| --- | --- | --- |
| 1 | K.M “Adem Jashari” | 690,000.00 € |
| 2 | K.M Beteja e Koshares | 420,000.00 € |
| 3 | K.M “Masakra e Reçakut” | 100,000.00 € |
| 4 | K.M “ZIV Kleçkë dhe Divjakë” | 430,000.00 € |
| 5 | K.M “Ibrahim Rugova”, Prishtinë | 40,000.00 € |
| 6 | K.M “ ZOD Gllogjan”, Deçan | 300,000.00 € |
| 7 | K.M “Shtabi dhe Varrezat e Dëshmorëve i UÇK-së, Shqiponjë, Gjakovë. | 150,000.00 € |
| 8 | Projekti për intervenime Emergjente në K.M | 200,000.00 € |
| 9 | K.M “27 Prilli” Meje, Gjakovë | 70,000.00 € |
| 10 | K.M Demë Ahmeti, Podujevë | 100,000.00 € |
| 11 | Kulla e heroit “Fehmi Lladrovci” - Gllanasellë, Drenas | 100,000.00 € |
| 12 | Lapidari i Masakrës së Burgut të Dubravës | 115,000.00 € |
| 13 | Memoriali i Dëshmorëve të UÇK-së - Junik | 30,000.00 € |
| 13 | Konservimi i shtëpisë ku është kryer Masakra në Poklek të Vjetër | 60,000.00 € |
| 15 | Memoriali “Masakra e Krushës së Madhe” - Krushë, Rahovec | 25,000.00 € |
| 16 | K.M Masakra e Krushës së Vogël, Prizren | 50,000.00 € |
| 17 | Ngritja e monumentit madhor në Gurin e Gradinës, Bjeshkët e Berishës | 100,000.00 € |
| 18 | Ndërtimi i Lapidarit të Tre Dëshmorëve, Nekovc | 30,000.00 € |
| 19 | Konservimi dhe restaurimi i disa objekteve të luftës së UÇK-së dhe objektet ku janë kryer masakrat | 80,000.00 € |
| 20 | Bunkeri i Gjon Serreqit në Shipashnicë, Kamenicë | 00 |
| 21 | Monumenti për Batalionin e I-rë të Brigadës 142 të UÇK-së | 45,000.00 € |
| 22 | Renovimi i lapidareve dhe varrezave të Dëshmorëve në Suharekë | 50,000.00 € |
| 23 | Ndërtimi i Shtatores së Myrvete Maksutaj | 50,000.00 € |
| 24 | Ndërtimi i busteve të Emin, Nebih, Tahir dhe Beqir Meha në Prekaz | 25,000.00 € |
| Gjithsejt |  | 3,280,000.00 € |

###### Shtoja Nr 3. Lista e Komplekseve, Memorialeve, Lapidarëve dhe Shtatorëve në Republiken e Kosovës

| Komuna | Kompleks Memorial | Memorial | Lapidar | Shtatore-Bust | Varreza të Dëshmorëve dhe Martirëve | Varreza të Dëshmorëve | Varreza të Martirëve | Objekt i Trashegimisë të Luftës së UÇK-së | Vend i Rënies së Dëshmorit | Të tjerë | Gjithsej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deçan | 1 | 15 | 28 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 23 | 104 |
| Dragash |  | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | 13 |
| Ferizaj | 2 | 2 | 14 | 26 |  |  |  | 5 | 8 | 2 | 59 |
| Fushë Kosovë | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Gjakovë | 3 | 3 | 48 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 34 | 121 |
| Gjilan | 2 | 3 | 12 | 15 |  |  |  | 14 | 4 | 3 | 53 |
| Gllogoc | 1 | 6 | 38 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 13 | 94 |
| Graçanicë |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Hani i Elezit |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 12 |
| Istog | 1 | 5 | 12 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 20 | 44 |
| Junik |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | 10 |
| Kaçanik |  |  | 25 | 9 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 41 |
| Kamenicë |  | 1 | 12 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 | 19 |
| Klinë |  | 4 | 18 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 10 | 42 |
| Leposaviq |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Lipjan |  | 3 | 11 | 5 |  | 1 |  | 19 | 1 | 15 | 55 |
| Malishevë |  | 3 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 88 | 157 |
| Mamushë |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Mitrovica Veriore |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Mitrovicë |  | 2 | 21 | 6 |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 37 |
| Obiliq |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 11 |
| Pejë |  | 4 | 24 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 41 | 90 |
| Podujevë | 2 | 7 | 24 | 9 | 1 | 1 |  | 2 | 12 | 28 | 86 |
| Prishtinë |  | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 |  | 11 | 13 | 11 | 59 |
| Prizren | 1 | 8 | 25 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 10 | 76 |
| Rahovec | 2 | 4 | 20 | 6 | 3 | 5 |  | 9 | 8 | 3 | 60 |
| Ranillug |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Shtërpcë |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Shtime |  | 2 | 18 | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 | 5 | 33 |
| Skenderaj | 4 | 7 | 24 | 5 | 2 | 1 |  | 5 | 3 | 27 | 78 |
| Suharekë |  | 7 | 36 | 1 |  |  | 6 | 10 | 29 | 70 | 159 |
| Viti |  | 2 | 8 | 9 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 30 |
| Vushtrri | 2 | 5 | 30 | 5 |  |  |  | 2 |  | 9 | 53 |
| Zubin Potoku |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Gjithsej | 22 | 103 | 516 | 154 | 19 | 28 | 20 | 134 | 181 | 436 | 1,613 |